第一次会议纪要 - 功能实现

会议名称：功能实现研讨会

会议主题：探讨系统各项功能的具体实现方案

会议地点：星天苑D座658宿舍

会议时间：2025/5/16

参加人员：王怡恒、梁乐彬、王崇宇、赵鹏、李蕃宇

记录者：王怡恒

会议记录内容：（以下分条记录会议议事事项以及相关结论）

1.课程管理功能

事项：讨论课程添加、修改、删除和查看功能的实现细节。

结论：课程添加表单需包含课程名称、学习时间、学分等必要字段，使用 JavaScript 进行前端验证，确保数据有效性，通过 addCourse API 发送数据到后端。课程修改和删除功能通过相应 API 实现，课程查看功能在页面中显示课程列表，并对上课时间进行格式化处理。

2.成绩管理功能

事项：研究成绩录入、验证和保存功能的实现。

结论：提供表单让教师录入学生成绩，使用 JavaScript 进行前端验证，确保成绩在 0 - 100 范围内，通过 fetch API 将成绩数据发送到后端保存。

3.登录与权限管理功能

事项：分析登录和权限管理功能的实现，确保只有授权用户可以访问特定功能。

结论：使用 Flask 的 session 管理用户登录状态，通过 login_required 和 role_required 装饰器验证用户登录和权限，不同角色具有不同访问权限。

4.静态文件处理功能

事项：讨论静态文件（如 CSS、JavaScript）的路由和加载问题。

结论：使用 Flask 的 send_from_directory 函数处理静态文件请求，确保前端页面正确加载所需静态资源。

第二次会议纪要 - 数据库管理

会议名称：数据库管理会议

会议主题：研究数据库的初始化、操作和维护方案

会议地点：星天苑D座658宿舍

会议时间：2025/5/23

参加人员：王怡恒、梁乐彬、王崇宇、赵鹏、李蕃宇

记录者：王怡恒

会议记录内容：（以下分条记录会议议事事项以及相关结论）

1.数据库初始化

事项：探讨数据库初始化脚本的实现，确保表结构的正确性。

结论：在应用启动时运行初始化脚本，创建必要的表（如 users、admins、students、teachers），并处理表结构的修改（如移除 students 表中 enrollment_year 列的 NOT NULL 约束）。

2.数据库操作封装

事项：交流数据库操作函数的封装和使用。

结论：封装通用的数据库操作函数，如 add_record、update_record、delete_record 和 get_records，用于处理记录的添加、修改、删除和查询，提高代码可维护性。

3.数据库连接管理

事项：讨论数据库连接的创建和关闭，确保资源的合理使用。

结论：使用 get_db_connection 函数创建数据库连接，在操作完成后及时关闭连接，避免资源泄漏。

第三次会议纪要 - 界面优化

会议名称：界面优化会议

会议主题：讨论系统界面的美化和用户体验的提升方案

会议地点：星天苑D座658宿舍

会议时间：2025/5/26

参加人员：王怡恒、梁乐彬、王崇宇、赵鹏、李蕃宇

记录者：王怡恒

会议记录内容：（以下分条记录会议议事事项以及相关结论）

1.页面布局优化

事项：分析系统页面的布局，提出优化建议。

结论：使用 Bootstrap 框架美化页面，优化页面布局，使操作更加直观和便捷。

2.动画效果添加

事项：探讨为页面添加动画效果，提高用户体验。

结论：添加淡入效果等动画效果，增强页面的交互性和视觉效果。

3.提示信息优化

事项：研究提示信息的显示方式，确保用户能够及时了解操作结果。

结论：使用模态框和消息提示框显示操作结果，如成功消息和错误消息，提高用户体验。

第四次会议纪要 - 测试计划与执行

会议名称：测试计划与执行会议

会议主题：讨论系统的测试计划和执行细节

会议地点：星天苑D座658宿舍

会议时间：2025/5/30

参加人员：王怡恒、梁乐彬、王崇宇、赵鹏、李蕃宇

记录者：王怡恒

会议记录内容：（以下分条记录会议议事事项以及相关结论）

1.测试环境搭建

事项：讨论测试环境的搭建和配置，确保测试环境与生产环境一致。

结论：使用 src/tests/conftest.py 中的代码，在每次测试后重置数据库，确保测试环境的独立性和一致性。同时，配置 Flask 应用的测试模式，关闭 CSRF 保护，方便进行接口测试。

2.测试用例设计

事项：设计系统的测试用例，覆盖主要功能和边界情况。

结论：根据 src/tests/test_auth.py 中的测试用例，对注册和登录功能进行测试，包括正常注册、重复注册、缺少字段注册、正常登录、用户名不存在登录和密码错误登录等情况。同时，针对其他功能模块，如课程管理、成绩管理等，设计相应的测试用例。

3.测试执行计划

事项：制定测试执行计划，明确测试人员的分工和时间安排。

结论：测试人员按照测试用例对系统进行功能测试、边界测试和异常测试。在测试过程中，记录测试结果和发现的问题，及时反馈给开发人员。

第五次会议纪要 - Bug 修复与验证

会议名称：Bug 修复与验证会议

会议主题：讨论系统中发现的 Bug 修复方案和验证流程

会议地点：星天苑D座658宿舍

会议时间：2025/6/1

参加人员：王怡恒、梁乐彬、王崇宇、赵鹏、李蕃宇

记录者：王怡恒

会议记录内容：（以下分条记录会议议事事项以及相关结论）

1.Bug 分类与优先级确定

事项：对测试过程中发现的 Bug 进行分类和优先级确定，以便合理安排修复顺序。

结论：根据 Bug 的严重程度和影响范围，将 Bug 分为严重、重要、一般和轻微四个等级。对于严重和重要的 Bug，优先安排开发人员进行修复。

2.Bug 修复方案讨论

事项：针对每个 Bug，讨论具体的修复方案和实现细节。

结论：开发人员根据 Bug 的具体情况，分析问题的根源，提出相应的修复方案。例如，对于数据库表结构问题，使用 src/mypy/init_db.py 中的代码进行表结构的初始化和修复；对于接口返回错误问题，检查接口代码和数据库操作，确保数据的准确性和一致性。

3.Bug 修复验证流程

事项：确定 Bug 修复后的验证流程，确保修复后的系统功能正常。

结论：开发人员完成 Bug 修复后，提交代码到代码库。测试人员重新执行相关的测试用例，对修复后的功能进行验证。如果验证通过，则关闭该 Bug；如果验证不通过，则将 Bug 重新分配给开发人员进行修复。